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1. Objectif du groupe BDD
Le groupe BDD est chargé de la conception, modélisation et mise en œuvre de la base de données PostgreSQL du projet P’titsPas.
Son travail est crucial pour assurer :
· La cohérence des données échangées entre le front-end et le back-end,
· Le respect des contraintes RGPD,
· Une bonne structuration des relations (utilisateurs, enfants, contrats, messages…),
· L’extensibilité de la plateforme à moyen/long terme.

2. Périmètre fonctionnel du groupe BDD
Priorité actuelle :
Cycle de création de compte, incluant :
	Utilisateur
	Champs clés à prévoir

	Super Admin
	Identifiant, mot de passe (initialisé en BDD)

	Gestionnaire
	Nom, prénom, email, mot de passe

	Parent
	Nom, prénom, email, mot de passe, enfants

	Assistante maternelle
	Identité, agrément, photos, disponibilité, etc.



Fonctionnalités à couvrir dans la BDD
· Authentification (mot de passe hashé, email unique)
· Rôle utilisateur (super_admin, gestionnaire, parent, am)
· Statut du compte (pending, accepted, rejected)
· Relations à venir :
· Enfants liés à un parent
· Contrats entre parents et AM
· Messages entre utilisateurs
· Fiches de paie et PDF associés

3. Architecture de la base de données
SGBD choisi :
PostgreSQL
ORM utilisé par le back :
TypeORM ou Prisma (à confirmer avec l’équipe backend)
Structure principale attendue (V1) :
· users : table unique avec champ role
· Champs obligatoires :
· id (UUID ou SERIAL)
· email (unique)
· password_hash
· first_name, last_name
· role, status
· created_at, updated_at
· Optionnels :
· photo_url (pour AM)
· Données spécifiques AM (à mettre dans une table jointe si besoin)

4. Contraintes techniques et de sécurité
	Exigence
	Description

	RGPD
	Email, nom, prénom et NIR considérés comme données sensibles

	Unicité
	Email utilisateur doit être unique

	Validation
	Chaque compte passe par un statut pending puis accepted/rejected

	Historique / journaux
	created_at, updated_at nécessaires

	Conformité
	Prévoir anonymisation et suppression des comptes

	Chiffrement
	Les mots de passe doivent être hashés (Bcrypt ou Argon2)


5. Livrables attendus
	Livrable
	Description

	Schéma de la base (users en V1)
	Nom des champs, types, contraintes, relations prévues

	Script SQL ou migration ORM
	Création de la table users (version propre et réutilisable)

	Spécifications dans le salon BDD
	Documentation claire de la structure + justifications

	Tickets Git
	1 ticket par table, colonne ou modification majeure

	À venir : schémas enfants, contrats, messagerie…
	À anticiper mais à faire plus tard




